Analiza završenog projekta

## Opće informacije

### Ciljevi

Cilj projekta: izgradnja sustava koji će …

### Rezultati

Aplikacija uspješno implementira kod Korisnika ili nije ili je polovično … (kako je projekt završio)

Kriterij uspješnosti je ….

### Rokovi

Dogovoreni krajnji rok je bio: 07.07.2019. Rok uspješno ostvaren.

### Članovi tima

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tvrtka | Uloga | Ime i prezime |
| Izvođač | Voditelj projekta/Član razvojnog tima | Jakov Gudec |
| Naručitelj | Korisnik | Mirjana Krajcar |

## Statistika

### Vrijeme izvođenja

Planirano dana: 30

Utrošeno dana: 42

### Datumi

Planirano: 24.01.2020.

Realizirano: 29.01.2020.

## Tijek projekta

## Faza 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iteracija | Predviđeni datum završetka | Ostvareno (da/ne) |
| 1. | 1.2.2020. | Da |
| 2. | 2.2.2020. | Da |
| 3. | 4.2.2020. | Da |
| 4. | 6.2.2020. | Da |

## Faza 2

Projekt odrađen u jednoj fazi.

## Dobre i loše stvari

### Dobro

1. U ranoj fazi projekta postavljena arhitektura sustava
2. Odlična suradnja u timu I dobra atmosfera
3. *Otkako ja započet, projekt je pisan na jasan i razumljiv način stoga modifikacije nisu zahtjevale pretjeran angažman.*
4. *Zadovoljen je kriterij estetike sustava te je veći dio funkcionalnosti ostvaren.*

### Loše

1. Nedovoljno detaljna specifikacija funkcionalnosti
2. Nedovoljna količina komuniciranja s korisnikom
   1. Korisnika nismo čuli na redoviti (ponekad čak tjednima), jer se nije javljao, jer ga nismo kontaktirali, jer …
   2. Korisniku nismo pokazivali demo-e nakon svake iteracije
3. *Implementacije kombinacija i jelovnika nisu izvedene.*
4. *Realizacija specifičnih funkcionalnosti je kreirala potrebu za refaktoriranjem koda, što je povećalo količinu angažmana i vremena.*
5. *Zbog nedovoljnog iskustva u traženim tehnologijama dolazilo je do više problema, što je posljedično utjecalo i na neuspjeh dostavljanja pojedinih funkcionalnosti.*

## Dobra praksa za buduće projekte

* Redovito komunicirati sa korisnikom
* Proaktivno obavještavati sve sudionike o rizicima uočenim na projektu
* Nakon svake iteracije odraditi demo sa korisnikom da vidimo jesmo li na pravom putu
* Unaprijed razmišljati o interakciji komponenata sustava

## Naučene lekcije

### Planiranje projekta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Ostvareno? | Komentar |
| Projekt je pratio poslovne ciljeve | Da |  |
| Projektni plan je bio dobro osmišljen i dokumentiran | Da |  |
| Taskovi su bili dobro definirani | Ne |  |
| Naručitelj je adekvatno sudjelovao u izradi projektnog plana | Ne | Sa korisnikom nije bilo komunikacije. |
| Zahtjevi su bilo dovoljno detaljni i jasni | Da |  |
| Zahtjevi su kvalitetno dokumentirani | Da |  |
| Plan testiranja je bio razrađen i dobro dokumentiran | Ne |  |
| Budžet je bio definiran | Da |  |
| S projektnim planom su se složili izvođač i naručitelj | Da |  |
| Naručitelju je projektni plan bio lako dostupan |  |  |

### Izvršavanje projekta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Ostvareno? | Komentar |
| Na projektu je zadržan originalni cilj? | Da |  |
| Promjene na projektu nisu značajno utjecale na opseg projekta | Ne |  |
| Naručitelj je bio zadovoljan količinom informacija | Da |  |
| Projekt je imao zadovoljavajuću kontrolu kvalitete | Da |  |

### Ljudski faktor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Ostvareno? | Komentar |
| Tim je imao dovoljan broj ljudi i bio je kvalitetno organiziran | Ne | Zbog nepostojanosti code reviewera voditelj projekta je morao sam izvoditi spomenutu odgovornost. |
| Tim je efikasno radio na izvršavanju zadataka u cilju projekta | Da |  |
| Komunikacija u timu je bila zadovoljavajuća | Da |  |
| Management je davao odgovarajuću podršku projektu | Da |  |
| Neslaganja na projektnu nisu narušavala izvođenje projekta | Da |  |

### Tehnologija

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Ostvareno? | Komentar |
| Odabrana je odgovarajuća tehnologija | Da |  |
| Projekt se može smatrati tehnološkim uspjehom | Da |  |

# Ovjera dokumenta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime i prezime | Uloga | Datum | Potpis |
| Jakov Gudec | Voditelj projekta | 12.2.2020. |  |